| СОГЛАСОВАНО Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома ______________Т.В.Касаткина « ____ » ______________ 2025г. | СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя Хотимского районного исполнительного комитета _______________ А.Н.Анженко « ____ » ______________ 2025 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела Хотимского районного исполнительного комитета _______________ А.В. Даниленко « » _______________2025 г | УТВЕРЖДЕНО Решением Хотимского районного исполнительного комитета « ____ » ______________ 2025 г. № ______ |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилого фонда  Хотимского УКП «Жилкомхоз» на 2025 г.

| №п/п | Адрес объекта | Общая площадь квартир жилого дома подлеж. кап. рем. | Ввод площади в текущем году кв.м.. | Сроки проведен. капитального ремонта |  | Стоимость проведен капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.01.2025г. | План финансирования 2025 год, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2025. | стоимость работ на 2025г. |  |
|  |  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | Договорная |  |  |  |  | бюджет. | средства от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мира в г.п. Хотимск» | 405 | 405 | Апрель 2025 | Июнь 2025 | 406838,00 |  | 406838,00 |  | 406838,00 |  | 406838,00 |  |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Мира в г.п. Хотимск» | 641 | 6641 | Июнь 2025 | Август 2025 | 529579,00 |  | 529579,00 |  | 529579,00 |  | 435121,00 | 94458,00 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Гагарина в г.п. Хотимск» | 925 | 925 | Март 2025 | Май 2025 | 597095,00 |  | 597095,00 |  | 597095,00 |  | 597095,00 |  |
|  | Итого по разделу | 1971 | 1971 |  |  | 1533512,00 |  | 1533512,00 |  | 1533512,00 |  | 1439054,00 | 94458,00 |